附件：5
2021年度市直部门项目自评表

单位名称：武汉市档案馆                         填报日期:2022年6月30日
	项目名称
	信息化建设

	主管部门
	武汉市档案馆
	项目实施单位
	武汉市档案馆

	项目类别
	1、部门预算项目√   2、市直专项口 3、市对下转移支付项目口

	项目属性
	1、持续性项目√  2、新增性项目口

	项目类型
	1、常年性项目√   2、延续性项目口  3、一次性项目口

	预算执行情况
 （万元）（20 分）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）
	得分
（20分*执行率）

	
	年度财政
资金总额
	105.42万元
	105.42万元
	100%
	20

	年度绩效目标（80分）
	一级
 指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值
（A）
	实际完成值
（B）
	得分

	
	产出
指标
（40分）
	数量指标
	内网堡垒机
	1台
	1台
	38

	
	
	
	内网日志审计
	1台
	1台
	

	
	
	
	内网下一代防火墙
	1台
	1台
	

	
	
	
	内网漏洞扫描
	1台
	1台
	

	
	
	
	终端检测与响应系统网络版
	1套
	1套
	

	
	
	
	对现有网络及系统的安全防护
	所有网络进出口安全检查，所有终端安全可控
	所有网络进出口安全检查，所有终端安全可控
	

	
	
	质量指标
	实现环境和资产安全管理，设备和介质安全管理
	达到2级
	达到2级
	

	
	
	时效指标
	全部项目完成时间
	本年度完成
	本年度完成
	

	
	
	成本指标
	所有支出预算安排
	控制在预算范围内
	105.42万元
	

	
	效益指标（30分）
	经济效益指标
	确保无安全事故造成重大经济财产损失
	事故率为零
	事故率为零
	28

	
	
	
	提高档案馆数据安全性，有利于档案信息化工作的开展，保护国家和社会的数字档案资源，提高人民群众对档案管理工作的满意度
	满意率>90%
	满意率94%
	

	
	
	环境效益指标
	采用节能环保产品
	环保产品率>90%
	环保产品率92%
	

	
	
	可持续影响指标
	满足未来3年及以上时间档案馆网络安全需求
	3年以上
	3年以上
	

	
	满意度
指标
（10分）
	社会公众或服务对象满意度指标
	提高服务对象满意程度
	满意率>90%
	满意率95%
	9

	总分
	95分


	偏差大或 
目标未完成
原因分析
	2021年年初预算安排“信息化建设”109.50万元，预算调整数105.42万元，财政资金实际执行数为105.42万元，预算执行率为100.00%；预算调整率96.27%。
主要原因年初预算编制前瞻性不足，存在项目质保金，且支付节点在年末。 
2021年度“信息化建设”合计开支105.42万元（邮电费0.03万元、委托业务费18.54万元、其他商品和服务支出1.62万元、办公设备购置27.27万元、专用设备购置55.00万元、无形资产购置2.96万元）。
完成的绩效目标。
     1、网络安全等级保护2级整改项目
    迁入新大楼后，面对全新的环境和日益增加的网络安全风险，档案馆需要重新设计建设网络安全系统。该项目为内网新购堡垒机、日志审计、下一代防火墙等安全设备的支撑，并将网站迁移至云上，租赁三年的云服务器以及必要的云安全套件。项目完成后，将达到网络安全等级保护2级的安全要求。

2、办公系统项目

2021年底完成全部终端国产化，共采购并投入使用37台台式机、4台笔记本电脑以及配套软件。
未完成的绩效目标。无
根据等保测评公司的差距分析结果，通过对门户网站和数字档案资源管理系统整改，确保满足等级保护2级要求。以下截图证明门户网站和数字档案资源管理系统整改后符合等保要求，已通过等保二级测评。


	改进措施及 结果应用方案
	1、项目实施需要积极推进，进一步规范基础信息工作管理；
2、绩效自评、考评结果将作为对部门的年终考核的重要指标；

3、加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，提升绩效评价结果利用价值，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制。




备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则：正向指标(即目标值为》X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 《X,得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间 100%-80% ( 2 80%)、80%-50% ( >50%, <80%)、50%-0% ( <50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标
2

